老人户外安全监护装置项目技术路线

（最新版）

融合“技术路线1”“技术路线2”及当前实际实施进展

文档性质：技术方案 + 实施记录 + 复现指南 + 后续开发计划
版本：V3.0（当前基线）
整理日期：2026-08-13

文档使用说明

本文件用于替代此前分散的技术路线记录，作为当前项目的最新统一基线。内容仅保留已经最终达成共识的技术方案、实际已经完成的实施结果，以及尚未实施但已明确进入后续计划的工作。临时猜想、被否决方案和无法确认的硬件细节不作为最终方案写入。

文档中的状态统一采用“已确定/已共识”“已实施/已验证”“未实施/规划中”三类标识。方案已确定但尚未动手的内容不能写成已完成；已经实际运行验证的内容则给出复现方法、验收标准和遇到过的关键问题。

【已实施 / 已验证】 本文档当前最重要的状态结论：阶段1（固定坐标→JavaScript→高德地图）已完成；阶段2（FastAPI固定坐标→HTTP→JavaScript→高德地图）已完成；MySQL Server/Workbench 基础环境已搭建完成；阶段3的业务数据库 elder_monitor、locations 表及 FastAPI→MySQL 读取链尚未实施，是下一步唯一核心任务。

1. 项目核心概述

1.1 一句话项目目标

本项目拟开发一套以具备联网能力的便携式硬件设备为载体的老人户外安全监护系统，优先实现 GPS 实时定位、连续定位记录和历史轨迹查看，并在 GPS 主链路稳定后逐步集成跌倒检测、语音对讲、电量监测、摄像头抓拍、用户鉴权、设备绑定和安全告警等功能；监护端通过 Web 页面查看老人位置、轨迹和设备状态。

1.2 当前项目的第一核心目标

当前阶段不同时开发所有安全监护功能，而是先完成最基础、最关键、也最能验证整体软件架构的 GPS 数据闭环。GPS 闭环一旦稳定，后续跌倒、电量、摄像头等模块都可以沿用同一套“设备上传→FastAPI→MySQL→前端读取”的数据框架。

GPS
 ↓
设备主控
 ↓
WiFi / 网络
 ↓
HTTP POST
 ↓
FastAPI
 ↓
MySQL
 ↓
FastAPI
 ↓
HTTP GET
 ↓
JavaScript
 ↓
高德地图
 ↓
当前位置 Marker + 历史轨迹 Polyline

2. 已敲定的核心技术方案

2.1 总体系统架构

【已确定 / 已共识】 系统采用“设备端—FastAPI 后端—MySQL 数据库—Web 前端—高德地图可视化”的分层架构。FastAPI 是设备、数据库和前端之间的统一服务入口。

老人随身设备
      │
      │ WiFi / 后续公网网络
      ▼
Python + FastAPI 后端
      │
      ▼
    MySQL 数据库
      ▲
      │
JavaScript Web 前端
      │
      ▼
高德地图 JavaScript API

| 层级 | 最终职责 |
| --- | --- |
| 设备端 | 采集 GPS 及其他硬件传感数据；由设备主控完成数据组织、联网和 HTTP 上传。 |
| FastAPI 后端 | 统一提供 API；接收设备数据；进行数据校验和业务处理；读写 MySQL；后续负责用户鉴权和设备访问控制；向 Web 前端返回 JSON。 |
| MySQL | 持久化保存定位记录、用户、设备、用户—设备绑定、设备状态和安全告警等结构化数据。 |
| Web 前端 | 通过 JavaScript 调用 FastAPI，解析 JSON，控制页面交互并把经纬度交给高德地图。 |
| 高德地图 JS API | 负责底图、Marker、历史 Polyline 及后续轨迹回放等地图可视化。 |

【已确定 / 已共识】 设备端和浏览器端均禁止直接访问 MySQL。所有数据库访问必须经过 FastAPI。

2.2 硬件清单与分工

【已确定 / 已共识】 当前只确定模块职责，不凭空指定尚未实际选型的芯片、传感器或引脚。

| 模块 | 状态 | 已确定分工 |
| --- | --- | --- |
| GPS 定位模块 | 已确定职责 | 获取老人当前位置的经纬度；真实硬件具体型号尚未确定。 |
| 设备主控 | 已确定职责 | 读取 GPS；组织待上传数据；负责 WiFi/网络连接和 HTTP 通信。 |
| WiFi/网络能力 | 已确定职责 | 本地开发阶段负责设备与运行 FastAPI 的电脑之间通信；后期切换公网。 |
| 开发电脑 | 已实施 | 当前承担 Python/FastAPI、MySQL、Web 前端及浏览器调试。 |
| 跌倒检测硬件 | 规划中 | 已纳入功能范围，具体传感器/算法未确定。 |
| 语音硬件 | 规划中 | 麦克风、扬声器、音频链路未确定。 |
| 电量检测硬件 | 规划中 | 采样器件和采样方式未确定。 |
| 摄像头 | 规划中 | 摄像头型号、抓拍和上传实现未确定。 |

【已确定 / 已共识】 GPS 模块只负责定位；联网和 HTTP 上传由设备主控完成。真实硬件确定之前，不固定 ESP32、某一 GPS 型号或具体 GPIO 接线。

2.3 后端技术栈与架构

【已确定 / 已共识】 后端采用 Python + FastAPI；FastAPI 是系统统一 API 层。数据库采用 MySQL。

| 后端职责 | 说明 |
| --- | --- |
| 设备数据接收 | 后续通过 HTTP POST 接收设备上传的 GPS 和状态数据。 |
| 数据合法性校验 | 检查设备身份、字段完整性、经纬度范围、时间等。 |
| 业务逻辑 | 统一处理定位、告警、设备状态及用户权限逻辑。 |
| 数据库访问 | 所有 INSERT / SELECT / UPDATE / DELETE 均由后端执行。 |
| 前端数据服务 | 向 Web 页面提供 JSON 格式的最新位置、历史位置和状态数据。 |
| 鉴权与访问控制 | 后续负责登录状态、用户身份、用户与设备绑定关系、数据访问权限。 |

设备 → FastAPI → MySQL
网页 → FastAPI → MySQL

2.4 前端技术栈与功能

【已确定 / 已共识】 前端采用 HTML + CSS + JavaScript；地图采用高德地图 JavaScript API。

| 前端能力 | 当前/最终要求 |
| --- | --- |
| 调用 FastAPI | 通过 fetch() 发起 HTTP 请求。 |
| 解析 JSON | 读取 longitude、latitude 及后续 timestamp、device_id 等字段。 |
| 地图 Marker | 显示老人当前所在位置。 |
| Marker 更新 | 后续获取新定位后更新同一个 Marker 的位置。 |
| 历史轨迹 | 后续把多条历史坐标转换为 path，并使用 AMap.Polyline 绘制。 |
| 状态显示 | 后续展示时间、电量、告警等设备状态。 |

【已确定 / 已共识】 FastAPI 不直接调用高德地图。FastAPI 只返回数据，高德地图由浏览器中的 JavaScript 调用。

2.5 网络传输方案：HTTP 与 WebSocket 分工

【已确定 / 已共识】 第一版统一优先使用 HTTP。设备上传采用 POST，网页读取采用 GET。WebSocket 只作为基础闭环稳定后的实时化优化方向。

设备上传：
GPS → 主控 → HTTP POST → FastAPI → MySQL

监护端读取：
JavaScript → HTTP GET → FastAPI → MySQL → JSON → JavaScript

当前阶段实际已经验证的是 HTTP GET：JavaScript 主动访问 FastAPI 的 /location 接口，FastAPI 返回 JSON。当前页面加载时只请求一次，并未设置固定时间间隔的轮询。

【未实施 / 规划中】 WebSocket 尚未实施。后续只有在 HTTP 完整闭环稳定、确有实时推送需求时才评估；第一版不因“实时”而提前增加通信复杂度。

2.6 GPS 定位实现逻辑

【已确定 / 已共识】 GPS 主链路的总体方向已经确定，但真实 GPS 硬件、设备上传和数据库写入尚未实施。

2.6.1 最终上传链路

GPS 模块
 ↓
设备主控读取经纬度
 ↓
WiFi / 网络
 ↓
HTTP POST
 ↓
FastAPI
 ↓
数据校验
 ↓
MySQL locations

2.6.2 监护端读取链路

Web 页面
 ↓
JavaScript
 ↓
HTTP GET
 ↓
FastAPI
 ↓
用户/设备权限校验（后续）
 ↓
查询 MySQL
 ↓
返回 JSON
 ↓
JavaScript
 ↓
高德地图

2.6.3 GPS 最终功能目标

最新位置查询

定位时间记录

连续位置记录

历史位置查询

地图 Marker 更新

历史轨迹绘制

后续可扩展轨迹回放

2.6.4 真实 GPS 接入时的坐标系检查

【未实施 / 规划中】 该项属于真实硬件接入阶段的必要验证，尚未实施。

真实 GPS 模块通常输出其自身坐标系数据；高德地图使用 GCJ-02 底图坐标体系。真实硬件接入后必须先确认 GPS 模块输出坐标系，并在进入高德地图显示前完成必要的坐标转换，避免地图位置产生系统性偏移。

2.7 跌倒检测

【已确定 / 已共识】 已确定为项目目标功能之一。

【未实施 / 规划中】 传感器型号、判断算法、阈值、本地判断还是服务器判断、告警上传协议和告警处理流程均未确定。

2.8 语音对讲

【已确定 / 已共识】 已列入项目功能范围。

【未实施 / 规划中】 音频采集/播放硬件、上下行音频协议、实时通信方式和服务端媒体处理架构均未确定。

2.9 电量监测

【已确定 / 已共识】 已列入设备状态监控范围，后续作为设备状态数据上传。

【未实施 / 规划中】 电量采集硬件、采样方式、上报周期和低电量告警规则尚未确定。

2.10 摄像头抓拍

【已确定 / 已共识】 已列入安全监护功能范围。

【未实施 / 规划中】 摄像头硬件、抓拍触发条件、图片压缩、上传方式、服务端文件存储和访问权限尚未确定。

2.11 多用户鉴权方案

【已确定 / 已共识】 必须支持登录认证、用户与设备绑定、设备数据访问控制；具体认证机制尚未敲定。

用户
 ↓
登录认证
 ↓
FastAPI 鉴权
 ↓
检查用户—设备绑定
 ↓
允许 / 拒绝访问设备数据

| 部分 | 状态 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 原则 | 已确定 | 用户必须登录；FastAPI 判断身份和设备权限；用户不能访问未绑定设备的数据。 |
| 基础数据表 | 已确定方向 | users、devices、user_devices、locations。 |
| 认证机制 | 规划中 | JWT / Session 尚未选择。 |
| 安全细节 | 规划中 | Token 生命周期、密码加密方式、角色体系和管理员权限尚未确定。 |

2.12 数据存储方案

【已确定 / 已共识】 结构化业务数据使用 MySQL；核心定位记录至少保存 device_id、longitude、latitude、timestamp。

| 数据类别 | 预计存储内容 | 当前状态 |
| --- | --- | --- |
| 定位 | device_id、longitude、latitude、timestamp | 字段方向已确定，业务表尚未创建 |
| 用户 | 账号、认证及用户属性 | 规划中 |
| 设备 | device_id、设备状态等 | 规划中 |
| 用户—设备绑定 | 用户可查看哪些老人设备 | 规划中 |
| 安全告警 | 跌倒、低电量等事件 | 规划中 |
| 图片/语音 | 非结构化数据 | 具体存储方案未确定 |

【已实施 / 已验证】 当前 MySQL Server 8.4.11、Workbench、数据目录和 Windows Service 已经完成配置；但本项目自己的 elder_monitor 数据库和 locations 表尚未创建。

3. 当前实际开发环境与运行方式

3.1 当前已确认的实际环境

| 项目 | 当前实际状态 |
| --- | --- |
| 开发工具 | VS Code |
| Python | 3.14.6 |
| Python 可执行程序 | E:\python3.14.6\python.exe |
| 项目根目录 | D:\vscode\GPS |
| 前端文件 | D:\vscode\GPS\frontend\index.html |
| 后端文件 | D:\vscode\GPS\backend\main.py |
| FastAPI | 已安装并已运行验证 |
| FastAPI 端口 | 8000 |
| 前端 HTTP Server 端口 | 5500 |
| MySQL Server | 8.4.11，已配置完成 |
| MySQL 端口 | 3306 |
| MySQL 数据目录 | D:\MySQL_Data |
| MySQL Server 程序 | D 盘独立目录；具体安装路径以本机实际位置为准 |
| MySQL Workbench | D 盘独立目录；已安装 |
| MySQL Windows Service | 已建立；当前选择手动启动 |
| MySQL 示例数据库 | 已安装两个示例数据库，其中已确认包含 world；另一示例库名称以 Workbench 实际显示为准 |
| 项目业务数据库 elder_monitor | 尚未创建 |

3.2 当前三个本地端口的职责

| 端口 | 服务 | 用途 | 当前状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5500 | 前端 HTTP Server | 向浏览器提供 index.html 和 JavaScript 页面 | 已验证 |
| 8000 | FastAPI / Uvicorn | 提供 /location 等后端 API | 已验证 |
| 3306 | MySQL Server | 数据库连接端口 | Server 已配置，业务库未建立 |

浏览器
   ↓
127.0.0.1:5500
   ↓ JavaScript fetch()
127.0.0.1:8000
   ↓ FastAPI（阶段3后查询MySQL）
127.0.0.1:3306
   ↓
MySQL

3.3 MySQL 手动启动与停止

【已实施 / 已验证】 MySQL 已注册为 Windows Service，但不随 Windows 开机自动启动；需要使用数据库时手动启动。

这种模式适合当前开发阶段：不开发项目时 MySQL 不运行；需要继续数据库工作时再启动。Workbench 是否打开不决定数据库是否运行，真正需要启动的是 MySQL Server 服务。

3.3.1 查询服务名与状态

Get-Service *mysql*

输出中的 Name 才是启动/停止命令要使用的实际服务名，例如可能是 MySQL84。Status=Running 表示正在运行，Status=Stopped 表示服务已安装但当前未运行。

3.3.2 图形界面启动

1. Win + R。

2. 输入 services.msc。

3. 找到 MySQL 服务（以实际服务名称为准）。

4. 右键→启动。

5. 确认状态变为“正在运行”。

3.3.3 PowerShell 启动/停止

# 假设实际服务名为 MySQL84
net start MySQL84

# 或
Start-Service MySQL84

# 停止
net stop MySQL84

# 或
Stop-Service MySQL84

【已确定 / 已共识】 停止服务不会删除 D:\MySQL_Data 中的数据。下次重新启动服务后，已有数据库仍然存在。

3.4 每次开发时前端/后端如何启动

VS Code 本身只是开发工具。真正需要保持运行的是 FastAPI/Uvicorn 进程和前端 HTTP Server 进程。建议每次开发固定开两个终端。

3.4.1 终端1：FastAPI 后端

cd D:\vscode\GPS\backend
fastapi dev main.py

正常启动后 FastAPI 监听 http://127.0.0.1:8000。当前可用接口为 http://127.0.0.1:8000/location。这个终端应保持运行，Ctrl + C 才会停止服务器。

3.4.2 终端2：前端 HTTP Server

cd D:\vscode\GPS\frontend
python -m http.server 5500

浏览器通过 http://127.0.0.1:5500 打开页面。正式开发不建议直接双击 index.html，因为那会使用 file:/// 路径，而当前前后端通信需要标准 HTTP 环境。

3.5 推荐启动与关闭顺序

启动：
MySQL（进入阶段3后）
 ↓
FastAPI
 ↓
前端 HTTP Server
 ↓
浏览器

关闭：
浏览器
 ↓
前端终端 Ctrl + C
 ↓
FastAPI 终端 Ctrl + C
 ↓
当天不再使用数据库时停止 MySQL

4. 已完成工作的详细实施记录

本章不是简单重复“已完成”列表，而是记录每一阶段实际做了什么、为什么这样做、成功标准是什么，以及最终确认的解决方式。这样后续重新搭建环境时，可以按相同方法复现。

4.1 阶段1：固定坐标 → JavaScript → 高德地图

【已实施 / 已验证】 已实施并验证完成。

4.1.1 目标

先完全排除 Python、FastAPI、MySQL 和 GPS 干扰，仅验证前端页面、高德 Web Key、安全密钥、JavaScript 和 Marker 是否能正常工作。

4.1.2 实施内容

1. 建立前端文件 D:\vscode\GPS\frontend\index.html。

2. 配置高德地图 Web Key 和 securityJsCode。

3. 在 JavaScript 中人工写入固定 longitude / latitude。

4. 使用 AMap.Map 创建地图并以固定坐标作为中心。

5. 使用 AMap.Marker 创建老人当前位置标记。

固定经纬度
   ↓
JavaScript
   ↓
高德地图 API
   ↓
Marker

4.1.3 Marker 显示问题与最终方案

实际调试中地图底图能够正常显示，但地图自身 POI 图标与定位标记容易混淆，默认效果也不够醒目。最终没有把底图 POI 当作老人位置，而是继续使用官方 AMap.Marker，并利用 Marker 的 content 属性放入 HTML/CSS 自定义定位针。

【已确定 / 已共识】 最终方案：AMap.Marker 负责“位置”，HTML/CSS content 只负责“图标外观”。后续换 PNG/SVG 图标时无需改变定位逻辑。

4.1.4 阶段1验收结果

高德地图能正常加载。

Key/securityJsCode 可用。

地图能以固定坐标居中。

能够显示明显、可区分的老人位置 Marker。

4.2 阶段2：FastAPI 固定坐标 → HTTP → JavaScript → 高德地图

【已实施 / 已验证】 已实施并验证完成。

4.2.1 FastAPI 安装

python -m pip install "fastapi[standard]"

安装结果已经确认成功，FastAPI、Uvicorn 及其依赖均进入当前 Python 3.14.6 环境。安装完成后 FastAPI 不会自己运行，它只是 Python 环境中的库和命令行工具。

4.2.2 当前 main.py 基础接口

from fastapi import FastAPI

app = FastAPI()

@app.get("/location")
def get_location():
    return {
        "longitude": 116.397428,
        "latitude": 39.90923
    }

实际项目中还加入 CORS 配置，使 5500 端口的前端能够访问 8000 端口的 FastAPI。阶段2的数据仍然是 FastAPI 中的固定模拟经纬度。

4.2.3 FastAPI 正确启动方式

已经确认：直接执行 python main.py 只会运行 Python 文件本身；如果代码只定义 app = FastAPI()，运行结束后会马上返回终端，并不会持续监听 8000 端口。

cd D:\vscode\GPS\backend
fastapi dev main.py

【已确定 / 已共识】 FastAPI/Uvicorn 服务器必须保持运行，浏览器才能访问 /location。关闭终端或 Ctrl + C 后，127.0.0.1:8000 即不可访问。

4.2.4 前后端 HTTP 连接

前端 JavaScript 使用 fetch() 主动请求 http://127.0.0.1:8000/location。FastAPI 返回 JSON，JavaScript 再从 JSON 中读取 longitude 和 latitude，并交给高德 Marker。

index.html
 ↓
JavaScript fetch()
 ↓ GET /location
FastAPI
 ↓ JSON
JavaScript
 ↓ longitude / latitude
高德 Marker

当前调用模式是一页一次：网页打开执行一次 loadLocation()，刷新页面再执行一次。尚未设置 3 秒一次或其他固定周期轮询。

4.2.5 FastAPI 日志已经验证

GET /location HTTP/1.1 200

200 表示 /location 请求处理成功。此前出现 GET / 404 是因为没有定义根路径 /；GET /favicon.ico 404 是浏览器自动请求站点图标而项目未配置 favicon，这两项不影响 /location。

4.3 MySQL 基础环境搭建

【已实施 / 已验证】 MySQL 软件环境已经完成；项目业务数据库尚未创建。

当前已经完成 MySQL Server 8.4.11 配置、MySQL Workbench 安装、Data Directory 设置和 Windows Service 建立。程序、Workbench 和数据目录均在 D 盘按不同目录管理，其中已确认数据目录为 D:\MySQL_Data。

配置过程中曾因程序目录与 Data Directory 尚未最终确认而退出 Configurator 并重新配置。最终结论是：程序目录与数据库数据目录分离，数据库真实数据统一由 MySQL 管理在 D:\MySQL_Data；不再手工删除或修改该数据目录内部文件。

【已实施 / 已验证】 MySQL 服务启动方式最终选择“手动”，而不是开机自动运行。

官方示例数据库已经安装，已确认包含 world；另一个示例数据库的名称在本文件中不进行猜测，以 Workbench 当前 SCHEMAS 实际显示为准。示例数据库不作为本项目业务数据库。

5. 已遇到的问题、确认原因与最终解决办法

| 问题 | 确认原因 | 最终解决办法 | 后续避免方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地图显示了 POI，但定位点不明显 | 底图 POI 属于高德自身内容；默认 Marker 不易区分 | 继续使用 AMap.Marker，使用自定义 HTML/CSS content 做明显定位针 | 地图位置与图标外观分离设计 |
| 直接运行 main.py 后马上返回终端 | main.py 只定义 FastAPI app，没有启动 Web Server | 使用 fastapi dev main.py 启动 Uvicorn | 开发时固定使用后端启动命令 |
| fastapi dev main.py 提示 Path does not exist main.py | 终端当前目录不是 main.py 所在目录 | 先 cd D:\vscode\GPS\backend 再启动 | 执行前先确认终端提示符所在路径 |
| GET / 出现 404 | 没有定义根路径 / | 忽略或后续按需定义根路由；定位接口使用 /location | 以 /location 的 200 状态作为当前后端验收 |
| 5500 前端访问 8000 后端存在跨源关系 | 同一主机不同端口属于不同 Origin | FastAPI 加入 CORS 配置允许当前前端来源 | 正式部署后收紧允许来源 |
| MySQL 安装后再次打开 Setup 只出现 Repair/Remove/Change | Windows Installer 已记录软件安装状态，Setup 不是 Configurator | 区分 MSI Setup、MySQL Server、MySQL Configurator；通过 Configurator 完成实例配置 | 不再通过删除程序文件模拟卸载 |
| MySQL 程序和数据目录容易混淆 | Server 程序目录与 Data Directory 是不同概念 | 程序、Workbench、数据分目录；Data Directory 固定为 D:\MySQL_Data | 所有数据库操作通过 SQL/Workbench/FastAPI，不手改 Data 文件 |
| 担心 MySQL 开机占用资源 | MySQL Windows Service 可选择手动启动 | 最终选择手动启动，需要时启动，用完可停止 | 用 Get-Service *mysql* 检查状态 |

6. 当前系统复现指南：从零重新搭建到当前进度

本章用于以后换电脑、重新安装环境或他人接手时复现当前已经完成的阶段。它只复现到“阶段2完成 + MySQL软件环境完成”，不会把尚未实施的阶段3写成已实现。

6.1 环境准备

| 项目 | 复现要求 |
| --- | --- |
| VS Code | 用于编辑项目和打开多个终端。 |
| Python | 当前实际版本为 3.14.6；先用 python --version 验证。 |
| FastAPI | python -m pip install "fastapi[standard]"。 |
| 高德地图 | 准备 Web Key 和 securityJsCode；不要在公开文档中写真实密钥。 |
| MySQL Server | 当前使用 8.4.11。 |
| MySQL Workbench | 用于后续阶段3的可视化数据库操作。 |

6.2 建立项目目录

D:\vscode\GPS
├── frontend
│   └── index.html
└── backend
    └── main.py

6.3 复现阶段1

1. 在 index.html 中加入高德安全密钥配置和 JS API Loader。

2. 人工设置固定 longitude / latitude。

3. 创建 AMap.Map，并将 center 设置为固定坐标。

4. 创建 AMap.Marker；使用自定义 content 显示明显定位针。

5. 先不接 FastAPI/MySQL/GPS。

【已实施 / 已验证】 验收：浏览器显示高德地图，地图中心和定位针均位于固定坐标。

6.4 复现阶段2后端

cd D:\vscode\GPS\backend
fastapi dev main.py

浏览器访问 http://127.0.0.1:8000/location，必须看到固定经纬度 JSON。然后再让前端 JavaScript fetch() 访问该地址。

【已实施 / 已验证】 验收：FastAPI 日志出现 GET /location ... 200；网页显示的 Marker 使用 FastAPI 返回的坐标而不是 index.html 中写死坐标。

6.5 复现前端 HTTP Server

cd D:\vscode\GPS\frontend
python -m http.server 5500

浏览器访问 http://127.0.0.1:5500。前端页面通过 HTTP 运行，而不是 file:/// 直接打开。

6.6 复现 MySQL 基础环境

1. 安装并配置 MySQL Server 8.4.11。

2. 将数据库 Data Directory 设置到独立数据目录；当前机器为 D:\MySQL_Data。

3. 将 MySQL 注册为 Windows Service，并选择手动启动。

4. 安装 MySQL Workbench。

5. 如安装示例数据库，它们仅用于学习，不作为项目业务库。

6. 使用 Get-Service *mysql* 或 services.msc 检查 MySQL 服务是否正常。

【注意】 注意：到这里仍然只是“数据库软件环境复现完成”，还没有创建 elder_monitor，也没有实现 FastAPI→MySQL。

7. 当前下一步：完成阶段3 MySQL 业务数据读取链

【未实施 / 规划中】 这是当前唯一优先任务。真实 GPS、WebSocket、跌倒检测等全部暂缓，直到阶段3验收通过。

7.1 阶段3目标

把 FastAPI 当前写死的经纬度搬入本项目自己的 MySQL 数据库，使网页仍然通过同一个 /location 接口取数据，但数据源从 Python 固定值变为 MySQL 最新定位记录。

当前：
FastAPI 固定坐标 → JavaScript → 高德

阶段3：
MySQL 固定坐标 → FastAPI 查询 → JavaScript → 高德

7.2 第一步：创建业务数据库 elder_monitor（未实施）

【未实施 / 规划中】 以下 SQL 是下一步计划执行内容，当前尚未在项目业务库中执行。

CREATE DATABASE elder_monitor
CHARACTER SET utf8mb4;

USE elder_monitor;

elder_monitor 将作为本项目正式业务数据库，与 world 等示例数据库分开。

7.3 第二步：创建 locations 表（未实施）

CREATE TABLE locations (
    id BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    device_id VARCHAR(50) NOT NULL,
    longitude DOUBLE NOT NULL,
    latitude DOUBLE NOT NULL,
    timestamp DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

| 字段 | 含义 | 为什么需要 |
| --- | --- | --- |
| id | 记录唯一编号 | 方便排序和唯一识别每一次定位。 |
| device_id | 设备编号 | 后续支持多老人/多设备。 |
| longitude | 经度 | 地图定位的 X 方向坐标。 |
| latitude | 纬度 | 地图定位的 Y 方向坐标。 |
| timestamp | 定位时间 | 最新位置判断、历史轨迹排序和时间查询。 |

7.4 第三步：人工插入一条模拟定位（未实施）

INSERT INTO locations (device_id, longitude, latitude)
VALUES ('elder001', 116.397428, 39.90923);

SELECT * FROM locations ORDER BY id DESC;

此时仍不接 GPS。目的是先证明 MySQL 自己能够保存并返回位置数据。

7.5 第四步：Python 连接 MySQL（未实施）

python -m pip install mysql-connector-python

先单独写 test_mysql.py 验证 Python → MySQL，不要一开始就把数据库代码直接塞进 FastAPI。这样如果连接失败，可以确认问题属于数据库连接层，而不是前端或 FastAPI。

import mysql.connector

conn = mysql.connector.connect(
    host="127.0.0.1",
    port=3306,
    user="root",
    password="<本机MySQL密码>",
    database="elder_monitor"
)

cursor = conn.cursor()
cursor.execute("SELECT device_id, longitude, latitude, timestamp FROM locations ORDER BY id DESC LIMIT 1")
print(cursor.fetchone())

cursor.close()
conn.close()

【未实施 / 规划中】 密码等敏感配置后续不应长期硬编码在公开代码中；当前学习阶段可以先完成本机连接验证，正式化时再迁移到环境变量/配置文件。

7.6 第五步：FastAPI /location 改为查询 MySQL（未实施）

当 test_mysql.py 能稳定取到数据后，再修改 main.py，使 /location 返回 locations 表中最新一条记录。前端 fetch() 地址不变，这样前端不需要知道数据库已经接入。

浏览器/JavaScript
      │
      │ GET /location
      ▼
FastAPI
      │
      │ SELECT ... ORDER BY id DESC LIMIT 1
      ▼
MySQL locations
      │
      ▼
FastAPI 返回 JSON
      │
      ▼
高德 Marker

7.7 阶段3验收标准

【已确定 / 已共识】 阶段3不是“数据库装好了”就算完成，必须通过下面的端到端实验。

1. 在 MySQL 中 INSERT 坐标 A。

2. 刷新 5500 前端页面，Marker 显示坐标 A。

3. 再 INSERT 一个不同的坐标 B。

4. 不修改 main.py，不修改 index.html，只刷新网页。

5. 如果 Marker 自动显示坐标 B，则证明 MySQL → FastAPI → JavaScript → 高德地图读取链完整成立。

【未实施 / 规划中】 只有上述实验通过，阶段3才标记为“已完成”。

8. 后续阶段路线

8.1 阶段4：真实 GPS 数据上传验证

【未实施 / 规划中】 未实施。必须在阶段3通过后进行。

GPS
 ↓
设备主控
 ↓
WiFi
 ↓
HTTP POST
 ↓
FastAPI
 ↓
INSERT locations
 ↓
MySQL

验收重点：不再人工 INSERT；设备获得真实定位后，MySQL 自动出现连续定位记录。设备通过同一局域网访问电脑的局域网 IP，而不是 127.0.0.1。

8.1.1 局域网地址变化

当前网页和 FastAPI 都在同一台电脑，因此使用 127.0.0.1。真实设备接入后，设备的 127.0.0.1 代表设备自己，不能访问电脑后端。届时需要让 FastAPI 监听局域网接口，并让设备访问“电脑局域网 IP:8000”。

当前本机浏览器：
127.0.0.1:8000

以后设备：
设备主控 → WiFi → 电脑局域网IP:8000

8.2 阶段5：GPS 完整闭环

【未实施 / 规划中】 未实施。

真实 GPS
 ↓
设备自动 POST
 ↓
MySQL 连续存储
 ↓
网页 GET 最新位置
 ↓
Marker 更新
 ↓
历史位置接口
 ↓
Polyline 轨迹

阶段5的最终验收应同时满足：真实 GPS 自动上传、数据库连续保存、网页能查询最新位置、Marker 能反映实际位置、历史路径能够绘制。

8.2.1 第一版实时更新方式

【未实施 / 规划中】 计划先使用 HTTP 定时轮询，不立即使用 WebSocket。

网页保持打开
 ↓
每隔若干秒 GET /location
 ↓
获得最新坐标
 ↓
marker.setPosition(...)

轮询周期要等真实 GPS 上报频率和实际体验确定后再定，不在当前阶段提前写死“必须 3 秒”。

8.3 阶段6：安全监护扩展模块

【未实施 / 规划中】 规划中。GPS 闭环稳定后再逐个独立开发。

跌倒检测

语音对讲

电量监测

摄像头抓拍

用户鉴权

设备绑定

告警机制

每个模块都先独立验证，再接入 FastAPI，再做持久化和前端显示，避免多个未验证模块同时进入系统。

8.4 阶段7：公网部署

【未实施 / 规划中】 规划中。本地完整闭环成功后才迁移。

当前：
设备 → 局域网 → 本地电脑 FastAPI

后期：
设备 → 互联网 → 公网/云服务器 FastAPI

迁移公网时保持相同软件分层和业务接口思想，只改变部署环境、网络地址、安全配置和运维方式。

9. 既定开发原则

9.1 先本地，后公网

第一目标是本机/局域网完整闭环。基础链路不稳定时不直接部署云服务器。

9.2 先固定数据，后真实数据

固定坐标 → FastAPI 固定坐标 → MySQL 固定坐标 → 真实 GPS。每一层先使用可控输入排除其他干扰。

9.3 先读取链，后设备上传

先确保 MySQL → FastAPI → JavaScript → 高德地图稳定，再接 GPS → FastAPI → MySQL，最后组合。

9.4 每次只增加一个主要变量

阶段1只增加地图；阶段2增加 FastAPI；阶段3增加 MySQL；阶段4增加真实 GPS。出问题时可以快速确定责任层。

9.5 先单模块，后系统整合

GPS、跌倒、语音、电量、摄像头均先独立测试，再做接口、后端、持久化和前端。

9.6 先 HTTP，后 WebSocket

第一版 POST 上传 + GET 查询；只有基础系统稳定后再评估服务器主动推送。

9.7 FastAPI 统一控制数据访问

设备和网页都不能直接连接 MySQL。FastAPI 是数据、权限和业务逻辑统一入口。

9.8 每阶段必须有明确验收条件

不使用“感觉做完了”作为进度判断；每阶段必须定义输入、输出、成功现象和故障边界。

10. 当前进度总表与优先级

| 模块/任务 | 状态 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 总体分层架构 | 已确定 | 设备→FastAPI→MySQL；网页→FastAPI→MySQL；JS→高德。 |
| Python / VS Code | 已完成 | Python 3.14.6；VS Code 已用于实际开发。 |
| 高德地图基础显示 | 已完成 | Key、安全密钥、地图、Marker 均已验证。 |
| 自定义老人 Marker | 已完成 | AMap.Marker + HTML/CSS content。 |
| FastAPI 安装 | 已完成 | fastapi[standard] 已安装。 |
| GET /location | 已完成 | 浏览器可返回固定经纬度 JSON。 |
| 前端 fetch() | 已完成 | 5500 前端可以访问 8000 FastAPI。 |
| HTTP 访问日志理解 | 已完成 | /location 200 已验证；/ 和 favicon 404 已明确。 |
| MySQL Server 8.4.11 | 已完成 | Configurator 配置完成。 |
| MySQL Workbench | 已完成 | 已安装。 |
| MySQL Data Directory | 已完成 | D:\MySQL_Data。 |
| MySQL Windows Service | 已完成 | 手动启动。 |
| 示例数据库 | 已完成 | 已安装两个；已确认 world。 |
| elder_monitor | 下一步 | 尚未创建。 |
| locations | 下一步 | 尚未创建。 |
| Python → MySQL | 未实施 | 待安装 Connector 并做独立验证。 |
| FastAPI → MySQL | 未实施 | 待阶段3。 |
| MySQL → 网页 → 地图 | 未实施 | 阶段3最终验收目标。 |
| 真实 GPS | 未实施 | 阶段4。 |
| HTTP POST 设备上传 | 未实施 | 阶段4。 |
| 实时轮询 | 未实施 | 阶段5第一版。 |
| 历史轨迹 | 未实施 | 阶段5。 |
| WebSocket | 规划中 | HTTP稳定后再评估。 |
| 跌倒/语音/电量/摄像头 | 规划中 | GPS闭环后逐模块实施。 |
| 多用户鉴权 | 原则已定/未实施 | 具体 JWT/Session 等尚未选。 |
| 公网部署 | 规划中 | 最后阶段。 |

【未实施 / 规划中】 当前最高优先级：不要继续接 GPS，也不要做 WebSocket；先完成 elder_monitor → locations → MySQL固定数据 → Python读取 → FastAPI查询 → 前端地图显示数据库坐标。

附录 A：日常启动速查

| 顺序 | 操作 | 检查 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 启动 MySQL Windows Service（进入阶段3后需要） | Get-Service *mysql* → Running |
| 2 | VS Code 打开 D:\vscode\GPS | 确认 frontend / backend 目录 |
| 3 | 终端1：cd D:\vscode\GPS\backend；fastapi dev main.py | 8000 可访问 |
| 4 | 终端2：cd D:\vscode\GPS\frontend；python -m http.server 5500 | 5500 可访问 |
| 5 | 浏览器访问 http://127.0.0.1:5500 | 地图和 Marker 正常 |

附录 B：日常关闭速查

1. 关闭浏览器项目页
2. 前端终端 Ctrl + C
3. FastAPI 终端 Ctrl + C
4. 当天不再用数据库：停止 MySQL Windows Service

附录 C：关键命令速查

# Python
python --version

# FastAPI安装
python -m pip install "fastapi[standard]"

# FastAPI启动
cd D:\vscode\GPS\backend
fastapi dev main.py

# 前端启动
cd D:\vscode\GPS\frontend
python -m http.server 5500

# MySQL服务查询
Get-Service *mysql*

# 假设服务名为 MySQL84
net start MySQL84
net stop MySQL84

# 阶段3计划安装
python -m pip install mysql-connector-python

附录 D：关键地址速查

| 地址 | 用途 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| http://127.0.0.1:5500 | 当前前端网页 | 已验证 |
| http://127.0.0.1:8000/location | 当前定位 GET 接口 | 已验证 |
| http://127.0.0.1:8000/docs | FastAPI 自动 API 文档/调试界面 | 可用于调试 |
| 127.0.0.1:3306 | MySQL 本地数据库连接 | Server 已配置 |

结论：当前项目所处位置

当前项目已经从“只完成技术路线设计”进入到“前端地图和 FastAPI 后端已经真实运行，MySQL 基础环境已经搭建”的阶段。相比技术路线1，最大的进展是阶段1、阶段2已经实际验证，不再只是计划；相比技术路线2，最新版进一步将实现过程、问题记录、复现方法、状态边界和阶段3验收标准统一整理。

下一次继续开发时，不需要重新安装地图或 FastAPI，也不需要重新配置 MySQL。应直接启动 MySQL 服务和现有前后端环境，从创建 elder_monitor 和 locations 开始推进阶段3。